武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工4班** **学号：2022302111246**  **姓名：乐章**

**项目名称：web端问卷调查系统 小组成员： 乐章，陈凯旋，徐梁，傅晓欣，李少杰，**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**

1、基本实现问卷调查界面接口的开发

2、基本完善前端问卷界面，并通过element-ui进行美化

3、实现大部分功能的接口对接

4、继续学习github上的优秀项目

1. **本周进度/任务完成情况**

1、完成了后端一些必要功能的接口开发：简单的增删改查和通过id搜寻试卷和试题等。

2、基本实现了现有功能下的前端问卷界面：包括发布、预览、创建等界面，并通过element-ui对部分细节进行了美化，比如弹窗等

3、实现了问卷增删改查接口的对接，还有小部分补充功能的接口还未对接完成

4、通过github学习了一些前后端分离的优秀项目

1. **下周的计划和项目任务**

1、在现有基础上对问卷界面进行美化并分享给测试用户收集意见

2、在现有功能上增加一些新的功能，加强用户的使用体验与产品特色（问卷部分，具体新功能有待商榷）

3、完成问卷部分全部接口的对接

4、将项目demo分享给身边的同学收集用户使用体验，针对用户反馈意见进行项目的修改

1. **存在的主要问题或特殊情况**

**目前项目仅仅只是部署在本地，尚不清楚项目如果要真正“可用” 工作量是否繁多。对后端代码不熟，在编写后端的接口或其他代码时总会出现一些错误，耗费大量时间。**