武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工八班** **学号：2022302111230**  **姓名：傅晓欣**

**项目名称：问卷调查系统 小组成员：陈凯旋、傅晓欣、李少杰、徐梁、乐章**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成登陆注册页面的前端与后端代码编写

2、实现用户信息的显示功能

3、与团队成员沟通，了解其他模块的进展情况

1. **本周进度/任务完成情况**

1、 已完成登陆注册页面的前端与后端代码编写，待测试与优化

2、 用户信息显示功能已实现，测试通过

3、 与团队成员进行了沟通，了解了他们的进展和需求

1. **下周的计划和项目任务**
2. 完成前后端接口的连接与测试

2、 整合他人的代码，确保各模块功能协调一致

3、 美化部分UI界面并添加次要功能

4**、** 进行系统整体测试，并解决可能出现的问题

1. **存在的主要问题或特殊情况**

1、目前暂无特别的技术难题

2、团队成员需要进一步协调合作，以确保项目整体进度