武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工八班 **学号：2022302111139**  **姓名：李少杰**

**项目名称：**工信部企业问卷调查系统 **小组成员：陈凯旋，傅晓欣，李少杰，乐章，徐梁**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**

1、实现与组员的代码整合

2、修改统一css样式

3、新增试题类型

1. **本周进度/任务完成情况**

1、 代码整合完毕

2、 css样式基本添加完毕

3、 试题类型添加受阻失败

1. **下周的计划和项目任务**

1、继续完成试题设计

2、修复bug

3、服务器部署

4、优化用户体验

1. **存在的主要问题或特殊情况**

Webpack打包时使用了严格模式导致在使用navigator相关函数时所有argument和caller类型错误，希望实现的自动定位功能由于navigator.geolocation的使用而出现问题，尝试了使用高德地图的api绕过其进行其他种类的定位方法但也超时失败，如果不能实现只能先放弃这一功能改为用户手动输入地理信息来替代。