武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：**软工4班 **学号：2022302111333** **姓名：徐梁**

**项目名称：问卷精灵 小组成员：****陈凯旋、李少杰、徐梁、乐章、傅晓欣**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、学习html、css等vue相关内容，并做好简介前端

2、巩固java，熟悉后端

3、做好数据库设计

1. **本周进度/任务完成情况**

1、前端界面实现成功，功能无法实现

2、完成数据库简单设计，后续任可修改

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成后台管理前端按钮

2、实现查询删除编辑功能

3、完成系统设计文档

1. **存在的主要问题或特殊情况**

1、数据库不够完善，后端功能未入手